电信普遍服务转移支付资金2022年度

绩效自评报告

为深入贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》，提高转移支付资金使用效益，按照预算法和《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《关于开展2022年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（财监〔2023〕1号）有关规定，2023年4至5月，工业和信息化部组织开展了2022年度电信普遍服务转移支付资金绩效自评工作。有关情况如下：

# 一、基本情况

（一）转移支付概况。2022年度电信普遍服务补助资金用于支持开展第八批建设任务，当年安排中央财政专项资金预算20亿元。工业和信息化部、财政部负责组织年度项目申报，并通过专家评审等方式确定支持各省基站建设数量及相应补助资金，各省（区、市）通信管理局会同政府有关部门（工信厅、财政厅等）建立联合工作机制，负责本地任务具体组织实施。

（二）整体绩效目标情况。2022年度电信普遍服务补助资金的总体绩效目标是，行政村较大人口规模聚居区、移民安置点、农场林场、生产作业区、重点交通要道等地区4G网络覆盖水平进一步提升，有力支撑乡村振兴、守边固边、兴边富民；结合农村电商、智慧旅游、智慧矿山以及教育医疗等应用，逐步推进5G网络在农村的建设和应用；在全国脱贫村，特别是位置偏远、常住人口少、电信业务收入较低的脱贫村，确保正常为用户提供通信服务。2022年度绩效目标已随同中央预算草案报送全国人大。

（三）区域绩效目标情况。根据各省（区、市）申报、专家评审结果，结合以前年度项目实施及绩效情况，财政部、工业和信息化部确定了19个省（区、市）的167个地市纳入支持范围，并确定了对应支持的基站数量及中央财政补贴金额。2021年10月、2022年3月中央财政分两次向各省下达转移支付预算时，同步分解下达区域绩效目标，包括数量、质量、时效、社会效益、满意度等绩效指标。

# 二、综合评价结论

2022年度电信普遍服务补助资金整体绩效自评得分90.2分，绩效完成情况为“优”。财政补助资金分配合理，下达及时，拨付合规，使用规范，各省均能合规使用财政补助资金，推进任务建设，积极开展绩效自评工作，充分发挥资金使用效益。

# 三、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析

1.项目资金投入情况。财政部2021年10月印发《关于提前下达2022年电信普遍服务补助资金预算的通知》（财建〔2021〕333号），以及2022年3月印发《关于下达2022年电信普遍服务补助资金预算（第二批）的通知》（财建〔2022〕76号），共计向全国19个省（区、市）下达年度电信普遍服务补助资金20亿元，资金到位率为100%。

2.项目资金执行情况。各省通过政府采购公开招标、行政指定等方式确定项目实施企业，与企业签订合同金额共计19.93亿元，占批复资金的99.6%。各省按合同约定推进项目建设，截至2022年3月底已实际拨付企业中央财政补助资金共计185832.6万元，较批复资金预算执行率为92.9%，较合同预算执行率93.2%。

（二）总体目标完成情况分析

2022年度电信普遍服务补助资金共支持全国19个省（区、市）167个地市9097个4G、5G基站建设，其中4G基站8068个、5G基站1029个。截至2023年3月底，任务部署率达到100%，全国行政村4G网络覆盖比例超过99%，行政村5G基站“点亮”比例超过70%。

（三）绩效指标完成情况分析

1.数量指标。截至2022年3月底，已完成7884个基站建设，建设完工率86.67%，已在电信普遍服务管理支撑平台点亮基站5405个。

2.质量指标。2022年全年完成项目验收合格率能够达到99%以上。各省能够做到规范使用资金，未出现套取、截留、挤占和挪用专项资金的情况，资金使用合规性、招标及政府采购合规性均能达到100%。

3.时效指标。2022年电信普遍服务项目按期完工率能够达到95%以上。

4.社会效益指标。2022年行政村较大人口规模聚居区、移民安置点、农场林场、生产作业区、重点交通要道等地区移动网络覆盖水平进一步提升。

5.满意度指标。开展2022年度电信普遍服务项目的地区，群众对电信普遍服务认可欢迎程度达到95%以上，没有未发生普遍服务用户投诉、基站逼迁问题。

# 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据《电信普遍服务补助资金管理办法》（财建〔2022〕27号）规定，财政部、工业和信息化部将专项资金绩效评价结果作为调整资金预算、完善政策和改进管理的重要依据。对违规使用中央财政补助资金，绩效评价结果较差、资金使用低效无效的，将采取通报批评、取消申请资格、追回已拨付资金等方式予以处理。